Klembów, 23.03.2023r.

**Sprawozdanie ze stanu realizacji i planów rozbudowy gospodarki ściekowej na terenie gminy Klembów**

Na terenie Gminy Klembów wybudowaną oraz dopuszczoną do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej posiadają miejscowości: Ostrówek, Klembów, Sitki, Lipka oraz częściowo Wola Rasztowska.

Łączna długość sieci wynosi 36,81 km. Wskazane ścieki odprowadzane sią do 2 istniejących oczyszczalni ścieków znajdujących się w Klembowie i w Woli Rasztowskiej. Do sieci przyłączonych jest 1088 odbiorców (budynków), w podziale na poszczególne miejscowości:

* Lipka – 43,
* Klembów – 300,
* Ostrówek – 671,
* Sitki – 60,
* Wola Rasztowska – 14.

Gmina Klembów posiada zaprojektowane i gotowe do realizacji sieci kanalizacyjne:

* w miejscowości Ostrówek, o długości 3,14 km w ulicach:
* Świerkowej
* Jałowcowej
* Kurkowa
* Chopina
* Miła
* Rzeczna
* Giedroyć
* Żużlowa (Ostrówek/Lipka)
* w miejscowości Lipka o długości około 0,8 km w ulicy:
* Jesionowej
* w miejscowości Klembów/Michałów o długości około 1,66 km w ulicach:
* Gen. Fr. Żymirskiego (droga powiatowa) Klembów (brakujący odcinek w stronę ul. Okrężnej)
* Okrężna w Michałowie
* w miejscowości Wola Rasztowska o długości około 0,53 km w ulicy
* Szkolna (budowa nowej sieci sanitarnej i deszczowej w celu zastąpienia wyeksploatowanej sieci)

Realizacja kolejnych odcinków sieci sanitarnej będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W 2023 roku planujemy remont (część budowlana) oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej. W związku z planowaną budową ulicy Kolejowej w Ostrówku wskazane jest wykonanie brakującego odcinka sieci sanitarnej łączącej istniejącą sieć z ulicą Świerkową oraz w ulicy Świerkowej (około 260mb).

W celu rozwoju sieci sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy należy wybudować trzecią oczyszczalnię ścieków w zachodniej części gminy. W tym celu, w procedowanym właśnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla RSP Rasztów planujemy wyznaczenie terenu pod oczyszczalnię ścieków (na końcu ulicy Diamentowej w Rasztowie). Po uchwaleniu MPZP dla RSP Rasztów będzie można przystąpić do nabycia działki z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków.